## Slide 1: Presentasjon av erfaringer fra Fellesprosjekt
Gruppe 27:
Andreas Drivenes, Bjørn Bråthen, Einar Eilertsen Eldevik, Eivind Tveita Havikbotn, Nicholas Tidemann, Datateknikere, Eivind Gjerde Johansen(informatikk),

## Slide 2: Utviklings- og prosjektprosess
Organisering: - Bra organisering og prosjektsynkronisering i planleggingsfasen
- Mindre bra organisering under implementasjon, pga dårlig bruk av planleggingen.
Risiko: - Feil i programvare - Svak bruk av versjonkontrollsystem - Sykdom - Tidsfrister ikke overholdt
- Ikke oppmøte

## Slide 3: Utfordringer
Mye redesign grunnet at vi startet på GUI før backend
Enkelte problemer med versjonskontroll
Koden ble etter hvert veldig rotete, grunnet dårlig med kommentering mangel på felles standarder etc.

## Slide 4: Erfaringer
Planen stemte dårlig overens med utførelsen.
Fulgte prosjektet prosessen? Nei, grunnet lite erfaring med planlegging av slike prosjekter, og mangel på teknisk kompetanse.
Sluttresultatet ble til tross alt veldig bra, siden vi hadde ressurser på gruppa som kunne og jobbet mye og hjalp resten.
Risikohåndtering og styring? Mye redesign av programvare grunnet feil i koden. Ikke store utslag for andre oppførte risikoelementer.

## Slide 5: Læring
Hva har vi lært?
  Planlegg for reell utvikling.
  Man bør implementere i henhold til planleggingen i størst mulig grad
  Lært mye om forskjellige tekniske løsninger, valg av språk, implementasjon av MVC, diverse kodeløsninger, testing, etc.
  Vanskelig å få implementert alle kravene, mangel på erfaring og tid
Har generelt vært svært lærerikt for alle på gruppen
Har vært veldig gøy å arbeide sammen, gruppen har fungert meget bra.
Har vært en fordel å følge pensum, mange ting å plutselig sette seg inn i hvis ikke.
Teori har blitt brukt i ulik grad, forsøkt å følge generelt aksepterte kode- og designparadigmer.

## Slide 6: Forslag til forbedringer
Hvordan kan vi gjøre fellesprosjektet bedre?
Kompendiet bærer preg av å være skrevet for 10 år siden og inneholder masse feil
Vi burde lært mer om reell arkitektur og lagdelte applikasjoner før prosjektet og i øvingene.
det bør legges opp til å bruke moderne tekniske løsninger
KTN-delen bør ikke være separert, skal man lage server på FP eller ikke?
Bør man i større grad detaljstyre det tekniske?